
****

**Договор на разработку продающего сайта №\_\_\_\_\_**

г. Казань «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мыс Феалентъ», в лице директора Хофман Дмитрия Михайловича,действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и ООО «НАШ ЗАКАЗЧИК», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Термины, используемые в настоящем Договоре**

Сайт — совокупность программно-аппаратных средств, обеспечивающих публикацию данных о Заказчике в интернете. Сайт доступен по уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению.

Разработка сайта — услуга по созданию сайта. Разработка сайта включает скетч-макет, дизайн, программирование, обработку текстовых, графических и иных информационных материалов, а также тестирование работоспособности сайта;

Техническое задание — документ, определяющий требования к Разработке сайта;

Скетч-макет — смысловая составляющая сайта, а именно: тексты, структура, описание логики работы (если требуется);

Дизайн-макет сайта — графическое оформление сайта;

Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные материалы на электронных носителях, предоставляемые Заказчиком и необходимые Исполнителю для Разработки сайта;

Программирование сайта — процесс формирования сайта путем преобразования дизайн-макета в HTML-код и его последующего размещения в сети Интернет;

Тестовая версия сайта — разработанный по Договору сайт, который находится на хостинге Исполнителя для финального согласования;

Техническое обслуживание сайта — восстановление работоспособности и исходного состояния разработанного сайта.

Яндекс.Директ и Google Adwords — системы, позволяющие размещать рекламные материалы заказчика в поисковых система Яндекс ([www.yandex.ru](http://www.yandex.ru)), Google (www.google.ru) и на сайтах их партнеров.

##### Предмет Договора.

* 1. По настоящему договору Исполнитель обязуется лично и/или с привлечением по своему усмотрению третьих лиц оказать услуги по разработке сайта: лендинга, мультилендинга, корпоративный сайт, интернет-магазин, платформы и/или иной тип интернет ресурс, согласно Технического задания.
  2. Провести все необходимые маркетинговые исследования для выявления точных смыслов бизнес упаковки.
  3. Разработка и сопровождение рекламных кампаний в соответствии с Техническим заданием, согласованным с Заказчиком.
  4. Виды выполняемых работ:
  5. Разработка концепции дизайна сайта, в соответствии с Техническим заданием. Разработка дополнительных концепций дизайна оформляется дополнительным соглашением и оплачивается отдельно.
  6. Верстка статического прототипа Главной и 20 внутренних страниц сайта, разработка стилевого оформления сайта (таблицы стилей в формате CSS).
  7. Программирование шаблонов дизайна, программирование функциональных шаблонов сайта, подключение программного модуля.
  8. Публикация сайта в сети Интернет на тестовой площадке Исполнителя.
  9. Верстка контента (информационное наполнение сайта). Верстка внутренней графики (фотографии, картинки в формате jpg, gif).

##### Стоимость работ и порядок расчетов.

* 1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек**), что соответствует объему работ, указанному в Приложении № 1 к настоящему договору.
  2. Оплата работ производится в следующем порядке:
     1. При подписании настоящего Договора Заказчик в течении **3** (**трех**) рабочих дней вносит предоплату в размере **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек)** от суммы, указанной в п. 3.1.
     2. Оставшуюся часть стоимости работ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек)** Заказчик оплачивает Исполнителю двумя частями по 50% от остаточной суммы
        1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек)** Заказчик оплачивает Исполнителю после согласования дизайн макета сайта.
        2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек)** Заказчик оплачивает Исполнителю после окончания работы по верстке контента.
  3. Оплата стоимости работ осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
  4. Обязательство Заказчика по оплате работ по настоящему Договору, а также днем оплаты считается день поступления на счет Исполнителя суммы в полном объеме.
  5. В случае, если на любых этапах разработки сайта Стороны придут к соглашению о необходимости выполнении работ в объеме большем, чем согласовано в Техническом задании, объем этих работ, их стоимость, порядок оплаты и сроки выполнения будут согласованы в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
  6. В стоимость услуг по настоящему Договору не входит бюджет на реализацию рекламной кампании, стоимость фото и видеосъемки, проведение глубокого исследования ниши, тест гитотез, брендинга, нейминга, копирайтинга, сканирования изображений, разработка фирменного стиля, логотипа или шрифтов, перевод текстов, обработка аудио и видео контента, разработка калькулятора, виджетов и любых других функциональных элементов сайта, которые не были согласованы в Техническом задании.

##### Сроки, порядок выполнения и приемки работ.

* 1. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору в течение **1** (**одного**) рабочего дня с момента поступления на счет Исполнителя предоплаты в соответствии с п. 3.2.1 и получения от Заказчика электронной копии подписанного договора.
  2. Разработка Исполнителем сайта Заказчика осуществляется в **3** (**три**) этапа:
     1. **Этап 1. Разработка скетч-макета сайта.**
        1. Заказчик в течении **2** (**двух**) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставляет Исполнителю в электронном виде всю необходимую для разработки и наполнения сайта информацию (бриф с описанием пожеланий по дизайну и структуре сайта, логотип, данные о фирменном стиле компании, информационные материалы для наполнения сайта). Текстовые материалы передаются в виде текстовых файлов;
        2. Исполнитель в соответствии с пожеланиями Заказчика в течении **5** (**пяти**) рабочих дней формирует скетч-макета сайта и Техническое задание.
     2. **Этап 2. Разработка дизайн-макета сайта**.
        1. После создания скетч-макет, Исполнитель приступает к этапу проектированию Дизайн-макета сайта.
        2. Исполнитель предоставляет Заказчику разработанный в соответствии с Техническим заданием и прототипом Дизайн-макет сайта в течении **10** (**десяти**) рабочих дней.
        3. Заказчик вносит коррективы в дизайн-макет сайта посредством электронной почты.
        4. Количество корректив в одном письме не ограничено.
        5. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется внести коррективы по **3** (**трем**) электронным письмам, содержащим коррективы.
        6. По желанию Заказчика Исполнитель может внести коррективы в дизайн-макет большее число раз, но в таком случае заключается дополнительное соглашение, которое будет включать в себя увеличение стоимости проекта.
        7. При внесении Заказчиком корректив в дизайн-макет сайта, сроки его сдачи Исполнителем могут сдвигаться до **3** (**трех**) рабочих дней для каждого электронного письма, содержащего корректировки.
        8. Заказчик по электронной почте обязан прислать корректировки дизайн-макета сайта в течении **1** (**одного**) рабочего дня с момента его предоставления Исполнителем.
     3. **Этап 3. Программирование, верстка сайта и его размещение в сети Интернет.**
        1. После согласования Дизайн-макета сайта Исполнитель приступает к этапу настройке рекламной кампании Яндекс.Директ, в случае если данный функционал прописан в Техническом задании к договору, и этапу программирования сайта, по завершению которого уведомляет об этом Заказчика, высылая ссылку на тестовую версию сайта Заказчика в течении **3** (**трех**) рабочих дней.
        2. Заказчик обязан проверить работоспособность тестовой версии сайта и согласовать ее по электронной почте в течении **1** (**одного**) рабочего дня.
        3. После согласования тестовой версии Заказчик в течении **3** (**трех**) рабочих дней обязан оплатить Исполнителю оставшуюся сумму стоимости работ по договору.
        4. В течении **1** (**одного**) рабочего дня после поступления денег на счет Исполнителя, последний обязуется разместить согласованную версию сайта на хостинге Заказчика либо, по желанию Заказчика, на хостинге Исполнителя. Так же Исполнитель по электронной почте отправляет Заказчику на подписание акт приема-передачи услуг.
        5. В случае, если в течение **3** (**трех**) рабочих дней с момента получения Заказчиком акта о выполнении работ, последний не представит Исполнителю в электронной форме мотивированный отказ от приемки выполненных работ, работы разработке сайта считаются надлежаще выполненными Исполнителем в полном объеме и принятыми Заказчиком.
        6. Исполнитель запускает рекламную кампанию Яндекс.Директ, в случае если данный функционал предусмотрен Техническим заданием к данному договору, и осуществляет управление ею на протяжении **2** (**двух**) месяцев, считая со дня запуска кампании. Обязательства по оплате бюджета рекламной кампании лежат полностью на Заказчике.
  3. В случае задержки Заказчиком любого этапа выполнения работ общие сроки выполнения работ по договору увеличиваются на время задержки.
  4. Техническое обслуживание созданного сайта осуществляется Исполнителем в течение **1** (**одного**) календарного месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ и при условии его размещения на хостинге Исполнителя. По истечению этого срока техническое обслуживание созданного сайта подлежит оплате в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным Исполнителем.

##### Обязанности Сторон.

* 1. **Заказчик обязуется:**
     1. Своевременно оплачивать работу Исполнителя на условиях настоящего Договора.
     2. Предоставлять полную и соответствующую действительности информацию касательно предмета настоящего Договора.
     3. Предоставить представителям Подрядчика возможность проведения кратких опросов ответственных сотрудников Заказчика для определения потребностей бизнеса Заказчика и определения задач сайта.
     4. Соблюдать сроки разработки сайта со стороны Заказчика, указанные в разделе 4.2. настоящего Договора.
     5. Если сайт планируется разместить на хостинге Заказчика, предоставить Исполнителю ftp-доступ к серверу для последующего размещения на нем готового сайта.
     6. Своевременно осуществлять приемку оказанных Исполнителем услуг.
     7. На разработанном сайте Заказчик обязуется ссылаться на Исполнителя путем проставления видимой гипертекстовой ссылки «Разработано и упаковано Агент роста» на весь срок действия (охраны) авторских прав, предусмотренный действующим законодательством РФ. Положение на странице сайта гипертекстовой ссылки определяется по соглашению Сторон.
     8. Все пожелания и рекламации по сотрудничеству в рамках настоящего договора отправлять на почту   
        info@agent-rosta.ru
  2. **Исполнитель обязуется:**
     1. Оказать работы в соответствии с перечнем услуг, оговоренным в Приложении 2 к настоящему договору.
     2. Создать рабочую команду для успешного выполнения работ по настоящему Договору, а также назначить ответственных лиц.
     3. Оказать содействие в составлении Технического задания, и подборе Информационных материалов для заполнения Сайта.
     4. Своевременно выполнить работы по созданию сайта в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием.
     5. Предоставлять Заказчику возможность промежуточного ознакомления с результатами работы для контроля соблюдения сроков выполненных работ.
     6. Осуществлять доработку сайта в случае вынесения Заказчиком обоснованных замечаний, но в пределах функционального описания, утвержденного скетч-макета и Дизайна – не более **3** (**трех**) раз.
     7. Разработать сайт с вертикальной длинной необходимой Заказчику, но не более **20 000** (**двадцати тысяч**) пикселей.
     8. После финальной приемки Заказчиком, перенести разработанный сайт на хостинг.

##### Авторские и другие права.

* 1. Все имущественные права на дизайн, тексты и html-код созданного сайта до полной оплаты выполненных Исполнителем работ, принадлежат Исполнителю.
  2. Все имущественные права на дизайн, тексты и html-код созданного сайта после полной оплаты выполненных Исполнителем работ, принадлежат Заказчику.
  3. После завершения работ и публикации Заказчиком результатов работ, Исполнитель имеет право публиковать информацию о произведенных работах, не являющуюся конфиденциальной информацией Заказчика, а также публиковать результаты работ в качестве образца своей деятельности.
  4. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в запросе лично вести переговоры с дизайнерами, верстальщиками, программистами, маркетологами, рекламщиками, копирайтерами, бренд-менеджерами, так как запрос нарушает политику конфиденциальности компании.

##### Срок действия договора.

* 1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения всех обязательств обеими Сторонами.
  2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке с обязательным письменным уведомлением другой стороны за 10 дней до предполагаемой даты расторжения.
  3. Расторжение допустимо в любое время Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и оказанных услуг, но в любом случае при досрочном прекращении договора по инициативе Заказчика оплаченные Заказчиком суммы по настоящему договору возврату не подлежат:
     1. На этапе любого из пунктов 4.1-4.2.1 настоящего договора Исполнителем удерживается и не подлежит возврату Заказчику 50% от согласованной стоимости услуг.
     2. На этапе выполнения любого из пунктов 4.2.2-4.2.3 настоящего договора Исполнителем удерживается и не подлежит возврату Заказчику еще 50% от согласованной стоимости услуг.
  4. Расторжение договора по инициативе Исполнителя допустимо:

- если Заказчик не произвел оплату заказа, согласованного в Спецификации, в установленные договором сроки в полном объеме;

- если Заказчик не предоставил, в установленные договором сроки, Исполнителю информацию и документы, необходимые для выполнения Исполнителем поручений, предусмотренных настоящим договором;

- если Заказчик отказался от приемки выполненного объема работ (услуг) по акту, направленному Исполнителем.

В перечисленных случаях при отказе Исполнителя от исполнения настоящего договора, риск наступления неблагоприятных последствий, в том числе убытков, несет Заказчик.

* 1. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам Заказчиком допускается с письменного разрешения Исполнителя.

1. **Ответственность сторон и разрешение споров.**
   1. Исполнитель, без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц, в качестве технических специалистов для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В данном случае вся ответственность за качество выполняемых работ и соблюдением сроков остается за Исполнителем.
   2. Заказчик несет юридическую, материальную и любую иную ответственность за содержание, качество и соответствие действующему законодательству информации, переданной Подрядчику для размещения на сайте.
   3. В случае отказа от работ по настоящему Договору по инициативе Заказчика, на любом этапе их выполнения, внесенная предоплата Исполнителем не возвращается.
   4. Заказчик принимает на себя всю ответственность за то, что предоставленные им Подрядчику по настоящему Договору материалы (текстовые, фото и видео) не нарушают авторских и исключительных имущественных прав третьих лиц. Все вопросы, касающиеся взаимодействия с указанными третьими лицами, включая авторов материалов, решаются Заказчиком самостоятельно.
   5. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Стороны предусматривают обязательный претензионный порядок разрешения споров. Сторона, получившая мотивированную претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 5-ти рабочих дней. При не достижении согласия между Сторонами спор разрешается в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
   6. При нарушении Исполнителем сроков оказания услуг Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,5% стоимости услуг за каждый день просрочки.
   7. При нарушении Заказчиком сроков оплаты услуг Заказчик обязуется уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,5% стоимости услуг за каждый день просрочки.

##### Заключительные положения.

* 1. С момента подписания настоящего Договора все предварительные договоренности Сторон о предмете настоящего Договора, достигнутые до его подписания, теряют силу.
  2. Все официальные документы (в том числе уведомления Сторон), связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 10 настоящего Договора, либо курьером с вручением адресату под расписку. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.
  3. После размещения сайта на хостинге Заказчика, последний обязан заменить все пользовательские пароли доступа к сайту на новые. В этом случае Исполнитель не несет ответственности за доступ к сайту и его сохранность. Заказчику рекомендуется самостоятельно выполнять резервное копирование сайта, использовать для доступа к сайту сложные пароли и следить за их сохранностью.
  4. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной информации.
  5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.
  6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
  7. Стороны признают юридическую силу копий документов, полученных через электронную почту или факс.

##### Почтовые адреса и банковские реквизиты Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  ООО «НАШ ЗАКАЗЧИК»  Генеральный директор  ООО «НАШ ЗАКАЗЧИК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / | ИСПОЛНИТЕЛЬ  ООО «МЫС ФЕАЛЕНТЪ»  Юр. адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, 23/40-543  Почтовый адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Сююмбике, 23/40-543  ИНН: 1650359649  КПП: 165001001  Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»  Рас./счёт: 40702810502110001874  Корр./счёт: 30101810200000000593  БИК: 044525593  Директор  ООО «МЫС ФЕАЛЕНТЪ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Д.М. Хофман / |

**Приложение № 1 к Договору №\_\_\_\_\_**

г. Казань «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Настоящий документ определяет перечень услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику в рамках настоящего договора.

Процесс разработки сайта состоит в последовательном выполнении следующих этапов:

1. Маркетинговое исследование ниши
2. Получение и анализ информации от заказчика
3. Разработка структуры сайта (скетч макет)
4. Разработка прототипа главной страницы (дизайн-макета)
5. Прототипирование внутренних страниц сайта
6. Составление Технического Задания дизайнеру
7. Разработка дизайна сайта, с последующим утверждением Заказчиком
8. Внесение правок в дизайн сайта по желанию заказчика (в пределах утвержденного прототипа)
9. Составление Технического Задания программисту
10. Верстка страниц сайта, адаптация под различные устройства
11. Проектирование и реализация сайта

Внесение правок на сайт по желанию заказчика (в пределах данного ТЗ)

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  ООО «НАШ ЗАКАЗЧИК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / | Директор  ООО «МЫС ФЕАЛЕНТЪ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Д.М. Хофман / |